**Acuerdos lunes 11 de abril de 2011**

1. Se crearán actividades que harán referencia a envíos y se adjuntarán eventos “Enviar”
2. Se le entregó a Jessica Luna los procesos para que realice el traspaso de las imágenes de los Procesos de la Tesis “Modelo de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú” a archivos BPM.
3. Además, se acordó cambiar las fechas de entregas de los paquetes con QA, de la siguiente manera:
   1. Paquete #1: Lunes 18 de abril hasta el lunes 9 de mayo
   2. Paquete #2: Miércoles 1 de junio hasta el 13 de junio
4. Notación BPM: Se creará un pool de “Oficina Central de Fe y Alegría Perú”.