## Slide 1: ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ ANOCFAP
Taller de Proyectos 2: 2011-02
Lunes 10 de Octubre del 2011, Semana 9
Equipo de Proyecto:
Ramos Ramírez, José Fernando (Jefe de Proyecto) - 200710478
Rios Sarmiento, Susan Pamela - 200712032

## Slide 2: AGENDA
Necesidades Detectadas
Identificación del Proceso
Objetivos del proyecto
  Objetivos específicos
  Indicadores de éxito
Alcance vs. Fuera de Alcance
Estrategia de Trabajo
Riesgos
Cronograma
Trabajo Alcanzado
Conclusiones

## Slide 3: 1 - NECESIDADES DETECTADAS
Inadecuada definición de funciones.
Trabajo excesivo e innecesario.
Gran parte de los procesos se realizan de manera manual y mecánica.
Exceso de tiempo para cumplir con actividades cotidianas.

## Slide 4: 2 - IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación
Gestión de Proyectos
MACROPROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa
MACROPROCESOS DE SOPORTE
Contabilidad y Presupuestos
Gestión de Imagen Institucional y Donaciones
Gestión de Orientación Pastoral
Gestión de Educación Rural
Gestión de Abastecimiento
Gestión de Obras Civiles
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Control de Pagos

## Slide 5: 3 - OBJETIVOS DEL PROYECTO
OE1.
Completar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Abastecimiento, Contabilidad y Presupuestos; y Gestión de Obras Civiles.
OE2.
Realizar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Control de Pagos y Gestión de Educación Rural.
OE5.
Actualizar todos los documentos elaborados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
OE3.
Modificar los procesos que se relacionen con los realizados por el Dpto. de Administración y a la Oficina de Coordinación de Programas Educativos Rurales, que pertenezcan a los Macroprocesos de Planificación; Gestión de Imagen Institucional y Donaciones; Gestión de Proyectos; Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa; y Gestión de Orientación Pastoral, desarrollados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
OE4.
Integrar los nuevos procesos definidos con los que fueron desarrollados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
Objetivo General
  Elaborar la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.

## Slide 6: 4 - ALCANCE VS. FUERA DE ALCANCE
Alcance
Mapa de Procesos
Mapa de Procesos - Objetivos
Definición de Procesos
Arquitectura de Procesos
Modelo de Dominio
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Stakeholders Empresariales
Reglas de Negocio
Mapeo Entidad – Proceso
Priorización de Procesos
Priorización de Entidades
Descomposición Funcional

## Slide 7: 4 - ALCANCE VS. FUERA DE ALCANCE
Fuera del alcance
La elaboración del Portafolio de Proyectos.
La elaboración de la Arquitectura de Aplicaciones de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
La elaboración de la Arquitectura de Redes de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
La elaboración de la Arquitectura de Datos de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
El modelamiento de los procesos que realiza los colegios de Fe y Alegría.
La implementación de la Arquitectura Empresarial

## Slide 8: 5 - ESTRATEGIA DE TRABAJO
Modelo/Metodología
/Herramienta
- Zachman
- PMBOK
- BPMN
Recursos
Asesoría & Cliente
Asesora: Rosario Villalta
Horas: Lunes – Miércoles de 4 -7pm
Cliente: Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
Horarios: Dependiendo de la Disponibilidad
Entrevistados:
Responsables de cada área de la Institución.

## Slide 9
6 - RIESGOS DEL PROYECTO
Alto Impacto
Riesgo2
Riesgo 1
Menor Impacto
Riesgo 3
RIESGO 1: Falta de colaboración por parte de las autoridades de la Oficina Central de Fe y Alegría para ofrecer la información necesaria para el desarrollo del proyecto “Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú”.
RIESGO 2: Cambios radicales en los procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría después de que hayan sido modelados.
RIESGO 3: Carencia de recursos asignados al proyecto por parte de la Gerencia de Proyectos y Recursos Humanos de la Empresa Virtual SSIA.EDUCAT.

## Slide 10
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
Definición de Procesos:
Macroproceso de Contabilidad y Presupuestos
Macroproceso de Gestión de Abastecimiento
Macroproceso de Gestión de Obras Civiles
Macroproceso de Gestión de Control de Pagos
  Arquitectura de Procesos
  Arquitectura de Negocios
  Definición de Procesos:
  Macroproceso de Educación Rural
  Macroproceso de Recursos Humanos
  Actualización de Procesos del Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”
7 - CRONOGRAMA

## Slide 11
PROYECTO | 2011-1 | 2011-2
 | CANTIDAD | CANTIDAD
Total Procesos | 38 | 41
Total Procesos de 2do. Nivel | 32 | 35
Total Diagramas Modelados en 100% | 23 | 38
Total Diagramas Modelados en 75% | 5 | 3
Total Diagramas Modelados en 50% | 10 | 0
Total Diagramas Modelados en 25% | 0 | 0
Total Diagramas Modelados en 0% | 0 | 0
PROYECTO ANTERIOR | CANTIDAD | 
Total Procesos diagramados | 33 | 
Total Procesos de 2do. Nivel | 26 | 
Total Diagramas a modificar | 16 | 
Total Diagramas sin modificar | 17 | 
ARQUITECTURA DE NEGOCIOS | CANTIDAD | CANTIDAD
Total Procesos | 69 | 72
Total Procesos de 2do. Nivel | 58 | 61
Total Macroprocesos | 11 | 11
8 - TRABAJO ALCANZADO

## Slide 12
Se han cumplido los Objetivos Específicos:
  OE1: Completar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Abastecimiento, Contabilidad y Presupuestos; y Gestión de Obras Civiles.
  OE2: Realizar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Control de Pagos y Gestión de Educación Rural.
9 - CONCLUSIONES

## Slide 13: 9 - CONCLUSIONES
ACTAS DE REUNIÓN

## Slide 14: 9 - CONCLUSIONES
ACTAS DE REUNIÓN

## Slide 15: 9 - CONCLUSIONES
ACTAS DE REUNIÓN

## Slide 16: 9 - CONCLUSIONES
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Gestión de Recursos Humanos
ACTAS DE ACEPTACIÓN

## Slide 17: 9 - CONCLUSIONES
ACTAS DE ACEPTACIÓN
Macroproceso de Gestión de Educación Rural
ACTAS DE ACEPTACIÓN