## Slide 1: ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ ANOCFAP
Taller de Proyectos 2: 2011-02
Xxxx xx de Diciembre del 2011, Semana 17
Equipo de Proyecto:
Ramos Ramírez, José Fernando (Jefe de Proyecto) - 200710478
Rios Sarmiento, Susan Pamela - 200712032

## Slide 2: AGENDA
Necesidades detectadas
    Solución (Alcance)
Objetivos del proyecto
    Objetivos específicos
Estrategia de trabajo
    Metodología
    Recursos-Asesoría-Cliente
    Cronograma - Situación actual
Estado de riesgos del proyecto
Evidencias del proyecto
    Entregable final (Producto Software o Sistemas)
    Seguridad (Técnica y a nivel de entregable)
Conclusiones
    Actas
    Certificados
    Lecciones aprendidas

## Slide 3: 1. NECESIDADES DETECTADAS
Inadecuada definición de funciones.
Trabajo excesivo e innecesario.
Exceso de tiempo para cumplir con actividades cotidianas.
Gran parte de los procesos se realizan de manera manual y mecánica.

## Slide 4: 2 - OBJETIVOS DEL PROYECTO
OE1.
Completar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Abastecimiento, Contabilidad y Presupuestos; y Gestión de Obras Civiles.
OE2.
Realizar el modelado de los Macroprocesos de Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Control de Pagos y Gestión de Educación Rural.
OE5.
Actualizar todos los documentos elaborados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
OE3.
Modificar los procesos que se relacionen con los realizados por el Dpto. de Administración y a la Oficina de Coordinación de Programas Educativos Rurales, que pertenezcan a los Macroprocesos de Planificación; Gestión de Imagen Institucional y Donaciones; Gestión de Proyectos; Gestión de Aseguramiento de la Calidad Educativa; y Gestión de Orientación Pastoral, desarrollados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
OE4.
Integrar los nuevos procesos definidos con los que fueron desarrollados en el Proyecto Profesional “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
Objetivo General
  Elaborar la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.

## Slide 5: 3. ESTRATEGIA DE TRABAJO
Metodología
- Framework: Zachman
- Metodología: EUP
- Lenguaje de Modelación: BPMN
- Herramienta: Bizagi
- Gestión del Proyecto: PMBOK
Metodología
Recursos
Cronograma

## Slide 6
Metodología
Recursos
Cronograma
Recursos
QUALITY ASSURANCE
- Nicolay García
SSIA.EDUCAT
- Carnero meeee!
Asesoría & cliente
Asesora: Cecilia Villacorta
Horas: Lunes – Miércoles de 4 -7pm
Cliente: Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
Horarios: Dependiendo de la Disponibilidad del Cliente.

## Slide 7
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
Definición de Procesos:
Macroproceso de Contabilidad y Presupuestos
Macroproceso de Gestión de Abastecimiento
Macroproceso de Gestión de Obras Civiles
Macroproceso de Gestión de Control de Pagos
  Arquitectura de Procesos
  Arquitectura de Negocios
  Definición de Procesos:
  Macroproceso de Educación Rural
  Macroproceso de Recursos Humanos
  Actualización de Procesos del Proyecto “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”
CRONOGRAMA

## Slide 8
4 - RIESGOS DEL PROYECTO
RIESGO 1: Falta de colaboración por parte de los entrevistados de la Oficina Central de Fe y Alegría para ofrecer la información necesaria para el desarrollo del proyecto “Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú”.
RIESGO 2: Cambios radicales en los procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría después de que hayan sido modelados.
RIESGO 4: Carencia de recursos asignados al proyecto por parte de la Gerencia de Proyectos y Recursos Humanos de la Empresa Virtual SSIA.EDUCAT.
Alto impacto
Riesgo 3
Riesgo 2
Menor Impacto
Riesgo 4
Riesgo 1
RIESGO 3: el más importante

## Slide 9
4. RIESGO DEL PROYECTO
Alto impacto
Riesgo 1
Riesgo 2
Menor Impacto
Riesgo 3
Riesgo 4
RIESGO1: <<Descripción>>
MITIGACIÓN: <<Descripción>>
RIESGO2: <<Descripción>>
MITIGACIÓN: <<Descripción>>
RIESGO3: <<Descripción>>
MITIGACIÓN: <<Descripción>>
RIESGO4: <<Descripción>>
MITIGACIÓN: <<Descripción>>
RIESGO5: <<Descripción>>
MITIGACIÓN: <<Descripción>>

## Slide 10: 5. EVIDENCIAS DEL PROYECTO
Entregable Final
Seguridad
<<Descripción>>
Seguridad Técnica.
Seguridad a nivel de proyecto
Lista de evidencias
Producto software o de sistemas
Encuestas
Manuales (describir el tipo de manual)
Capacitaciones
Fotografías
Gigantografías
Reportes
<<No olvidar colocar Imagen de su proyecto y escoger (de la lista de evidencias)que evidencia tiene>>

## Slide 11: Seguridad…
Técnica
<<Descripción>>
A nivel de entregable
<<Descripción>>

## Slide 12: 6. CONCLUSIONES
<<Distribuir ACTAS>>
<<Mostrar certificados o constancias>>
LAS LECCIONES APRENDIDAS: <<Describir>>
<<En el caso de TP1… resaltar compromiso y objetivos firmes para el siguiente ciclo. En el caso de TP2… resaltar su afecto a su proyecto y a la satisfacción del cliente. También comprometerse en dar un tiempo de seguimiento de su proyecto en el 2012-02.>>
Gracias.