## Slide 1: Arquitectura de Negocios y Propuesta de Automatización para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú
Taller de Proyecto 1 – Semana 5
José F. Ramos Ramírez
Susan P. Rios Sarmiento

## Slide 2: Agenda
Movimiento Fe y Alegría Perú
Situación Actual de la Oficina
Descripción del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Indicadores de Éxito
Riesgos
Avance

## Slide 3: Movimiento Fe y Alegría Perú
El Movimiento de Fe y Alegría en Perú fue fundado en 1965; sin embargo, inicia sus labores en 1966 con cinco colegios en funcionamiento ubicados en las zonas más necesitadas de Lima, teniendo como principal objetivo: “educación integral de calidad para los sectores marginales”. Es en este sentido, que esta organización ha ido creciendo y no sólo por esfuerzo propio, sino porque muchos peruanos se han ido aunando a esta misión y a través de distintos medios han hecho posible que la educación impartida por esta organización siga llegando a más niños y adolescentes con recursos insuficientes para tal fin.

## Slide 4: Situación Actual de la Oficina
Actualmente la Oficina Central de Fe y Alegría Perú realiza todos sus procesos de manera manual y mecánica, a excepción del Departamento de Administración, que hace uso de un software que permite realizar operaciones contables. Sin embargo, no poseen un sistema de información que contemple y soporte a todos los procesos de la Organización; y que garantice la integridad de la información a través de todo el flujo. Esto ha producido un exceso de tiempo para cumplir con las actividades cotidianas y que se vuelvan ineficientes.

## Slide 5: Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en:
Modelar los procesos de las áreas de Administración, Contabilidad y Logística de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú
Integrarlo al modelado previamente realizado en la Tesis “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría” de los Ingenieros Nelly Chang Chong y Miguel Concha Álvarez.
Obtener la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
Desarrollar una propuesta de automatización que apoye a los
procesos de la Oficina.

## Slide 6: Beneficios del Proyecto
Es necesaria la elaboración de una Arquitectura de Negocio, en donde se pueda contemplar todos los procesos de la Organización, analizarlos y ver cuáles se podrían mejorar.
Agilizar actividades que pueden realizarse en un menor tiempo, lo cual le permitiría a la Oficina Central enfocarse en la Gestión Educativa de los Colegios de Fe y Alegría y sus Instituciones Rurales y no en los procesos internos de la empresa.
Al realizar una Propuesta de Automatización, el cliente podrá aprobar o reprobar esta propuesta. Esto evitará que la empresa realice un gasto de tiempo, y recursos.

## Slide 7: Objetivos
OG. Elaborar la Arquitectura de Negocios y una propuesta de automatización para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
  OE1. Completar el modelado de los Macroprocesos de Planificación, Contabilidad y Presupuesto, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Obras Civiles y Gestión de Recursos Humanos.
  OE2. Integrar los nuevos procesos definidos con los que fueron desarrollados en el Proyecto de Tesis “Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y Alegría”.
  OE3. Desarrollar la Definición del Portafolio de Proyectos para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.
  OE4. Desarrollar una propuesta de automatización de los procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú.

## Slide 8: Alcance
La actualización y/o desarrollo de los siguientes documentos del Modelo de Negocios Empresarial (EBM): Mapa de Procesos – Objetivos Definición de Procesos Arquitectura de Procesos Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) Stakeholders Empresariales Modelo de Dominio Reglas de Negocio Mapeo Entidad – Proceso Priorización de Procesos Priorización de Entidades Descomposición Funcional

## Slide 9: Alcance
La Definición del Portafolio de Proyectos: Cartera de Proyectos Definición de Portafolio Definición de Programas Definición de Proyectos
Elaboración de Especificaciones de Interfaces de Usuario y Prototipos Navegables.

## Slide 10: Indicadores de éxito
IE1. Haber definido y obtenido la aceptación por parte del cliente de todos los nuevos procesos definidos del Modelo de Negocios Empresarial antes de la semana 8 del ciclo 2011-1.
IE2. Haber concluido con la Arquitectura de Negocios de la Oficina Central Fe y Alegría Perú antes de finalizar el ciclo 2011-1.
IE3. Haber definido el Portafolio de Proyectos antes de la semana 8 del ciclo 2011-2.
IE4. Haber concluido con la propuesta de automatización antes de la semana 14 del ciclo 2011-2.
IE5. Haber obtenido el certificado de la empresa QA antes de la semana 15 del ciclo 2011-2.

## Slide 11: Riesgos
RIESGO | MITIGADO
Falta de colaboración por parte de las autoridades de la Oficina Central de Fe y Alegría para ofrecer la información necesaria para el desarrollo del proyecto “Arquitectura de Negocios de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú”. | 
Mayor complejidad de la prevista en el desarrollo e integración de todos los procesos de negocio empresarial de la Oficina Central de Fe y Alegría Perú. | 
Carencia de recursos asignados al proyecto por parte de la Gerencia de Proyectos y Recursos Humanos de la Empresa Virtual Educa-T. | 
Insatisfacción por parte del cliente con el trabajo realizado durante el Proyecto. | 
Cambios radicales en los procesos de la Oficina Central de Fe y Alegría después de que hayan sido modelados. | 

## Slide 12: Avance

## Slide 13: Actas de Reunión

## Slide 14: Actas de Reunión

## Slide 15: Procesos Preliminares
Pago de Planilla de Remuneraciones
Gestión Financiera de PR e IE
Solicitud de Fondos de Viaje
Rendición de Gastos de Viaje
Planificación y Priorización de Construcciones
Construcción y Selección de Constructora
Seguimiento y Supervisión de Construcción
Arqueo de Caja
Recepción y depósito de efectivo a los bancos
Recepción y pago de comprobantes de proveedores
Pago de comprobantes de Obligaciones y Servicios
Concurso de Precios

## Slide 16: Procesos Preliminares

## Slide 17: Procesos Preliminares

## Slide 18: Procesos Preliminares

## Slide 19: ¿Preguntas?

## Slide 20: Gracias