**CONTROL DE CAMBIOS N°5**

ARQUITECTURA DE NEGOCIOS Y PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ

**EDUCA-T**

**2011-01**

TABLA DE CONTENIDOS

[1. Información General 2](#_Toc295162565)

[2. Solicitud de Cambio 2](#_Toc295162566)

[3. Aprobación 3](#_Toc295162567)

## Información General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Fecha de Reporte** | |
| Arquitectura de Negocios y Propuesta de Automatización para la Oficina Central de Fe y Alegría Perú | 15/04/2011 |  |
| **Miembro del Equipo** | | |
| José Fernando Ramos Ramírez  Susan Pamela Rios Sarmiento | | |

## Solicitud de Cambio

| **Definición de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| Descripción |
| En el documento “Plan de Proyecto”, se actualiza el EDT. Se agrega el cronograma de actividades proyectado para el Ciclo 2011 - 2. Éste es agregado bajo la sección 3: Estructura de Trabajo, subsección 3.3: Cronograma de Trabajo, subsubsección: Calendario de Proyecto del Ciclo 2011 – II (Proyectado). |
| Justificación |
| A pedido del Gerente de Proyectos y Recursos de la Empresa Virtual Educa-T, se agrega un cronograma proyectado de las actividades a realizar en el ciclo 2011-2. |
| Impacto |
| En caso no se incluya el cronograma de actividades del ciclo 2011-2, no se podría controlar la posible existencia de una mala estimación de los tiempos asignados a las diferentes actividades, tanto a las del presente ciclo 2011-1 como a las del ciclo 2011-2. |
| Alternativas |
| * Elaborar una lista de las actividades a realizar sin tiempos pronosticados. |

| **Análisis de la Solicitud de Cambio** |
| --- |
| (x)Cronograma del Proyecto (x)Entregables  ()Alcance del Proyecto ()Roles/Responsabilidades  ()Tecnología |
| Descripción del Impacto para cada tipo de cambio |
|  |

## Aprobación

| **Aprobación de la Solicitud de Cambio** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación | Nombre | Cargo | Estado |
| 15/04/2011 |  |  | (x) Aprobado  () Rechazado |
| Comentarios | | | |
|  | | | |