**CRONOGRAMA PARA QA – PROYECTO “ARQUITECTURA DE NEGOCIOS Y PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA OFICINA CENTRAL DE FE Y ALEGRÍA PERÚ”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paquete** | **Semana** | **Fecha de Entrega Estimada** | **Artefactos** | **Fecha de Retorno Estimada** |
| #1 | Semana 7 | Lunes 2 de Mayo del 2011 | **MACRO PROCESO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**   * Presupuesto Ejecutado * Elaboración de Flujo de Caja   **MACRO PROCESO DE GESTIÓN DE OBRAS CIVILES**   * Planificación y Ejecución de Obra Civil | Semana 9 – Lunes 16 de Mayo del 2011 |
| #2 | Semana 7 | Miércoles 4 de Mayo del 2011 | **MACRO PROCESO DE PLANIFICACIÓN**   * Planificación de Administración y Abastecimientos   **MACRO PROCESO DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**   * Recopilación de Requerimientos institucionales * Aprovisionamiento de Recursos * Pago de Personal | Semana 9 – Lunes 16 de Mayo del 2011 |
| #3 | Semana 11 | Miércoles 1 de Junio del 2011 | * Arquitectura de Procesos (1er Nivel) * Matriz de Asignación de Responsabilidades * *Stakeholders Empresariales (Documento de Apoyo)* * *Organigrama de la Empresa (Documento de Apoyo)* | Semana 13 – Miércoles 15 de Junio del 2011 |

